**KẾ HOẠCH THỰC TẬP**

Địa điểm: tầng 4, thư viện Trường Đại học An Giang

Thời gian bắt đầu: 24/02/2025

Thời gian kết thúc: 24/04/2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** |
| Tuần 1 (Từ 24/02 đến 2/3) | * Giới thiệu về thư viện, hệ thống quản lý hiện tại. * Tìm hiểu về công nghệ sử dụng (framework, database, hosting). |
| Tuần 2 (Từ 3/3 đến 9/3) | * Thu thập và phân tích yêu cầu, xác định tính năng cần có. * Thiết kế giao diện (UI/UX), tạo wireframe/mockup. * Xây dựng database schema. |
| Tuần 3 (Từ 10/3 đến 16/3) | * Cấu hình môi trường (backend & frontend). * Xây dựng giao diện cơ bản. * Thiết lập database và tạo kết nối backend. |
| Tuần 4 (Từ 17/3 đến 23/3) | * Xây dựng hệ thống đăng nhập/đăng ký, phân quyền. * Xây dựng các trang chính và điều hướng frontend. * Viết API backend và kết nối với frontend. |
| Tuần 5 (Từ 24/3 đến 30/3) | * Viết API xử lý dữ liệu chính (ví dụ: quản lý nội dung, tìm kiếm...). * Hoàn thiện giao diện chính. |
| Tuần 6 (Từ 31/3 đến 6/4) | * Xây dựng các trang con, kiểm tra kết nối dữ liệu. |
| Tuần 7 (Từ 7/4 đến 13/4) | * Chạy kiểm thử toàn bộ website. * Fix bug và tối ưu hiệu suất. |
| Tuần 8 (Từ 14/4 đến 20/4) | * Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. * Báo cáo tổng kết & bàn giao sản phẩm. |